꿈의 탈출

Dream Escape — 개발 정리 · PRD · 게임기획서

웹 브라우저용 익스트랙션 어드벤처 · 프로토타입 v0.1.8

| 작성일 | 2026-09-25 |
| --- | --- |
| 개발일 | 2026-09-23 |
| 저장소 | https://github.com/duros221/dream-escape |
| 플레이 | https://duros221.github.io/dream-escape/ |
| 구성 | Ⅰ. 개발 정리 Ⅱ. PRD Ⅲ. 게임기획서 |

목차

목차	3

Ⅰ. 개발 정리	5

1. 프로젝트 개요	5

2. 산출물과 링크	5

3. 개발 경과	5

4. 최종 게임 규칙 요약	6

5. 기술 구조	7

6. 검증 방법	7

7. 배포	8

8. 설계 결정 및 해석	8

9. 미결 사항 및 다음 단계	9

Ⅱ. PRD (제품 요구사항 정의서)	10

1. 개요	10

2. 배경과 목표	10

3. 대상 사용자	11

4. 핵심 사용자 경험	11

5. 기능 요구사항	11

6. 비기능 요구사항	15

7. 성공 지표 (프로토타입 단계)	15

8. 설계상 결정 사항 (해석이 필요했던 규칙)	15

9. 버전 이력	16

10. 미결 사항 / 다음 단계	16

11. 관련 문서	17

Ⅲ. 게임기획서	18

1. 컨셉	18

2. 세계관과 톤	18

3. 핵심 루프	18

4. 조작	19

5. 공간	19

6. 시간과 빛	20

7. 주인공	20

8. 몬스터	21

9. 조우와 전투	22

10. 보상 경제	23

11. 로비	24

12. HUD와 피드백	25

13. 아트 디렉션 (코드 드로잉)	25

14. 밸런스 수치표 (`CFG`)	25

15. 밸런스 노트	26

16. 확장 아이디어 (미구현)	27

Ⅰ. 개발 정리

작성일 2026-09-25 · 대상 빌드 dream_escape.html v0.1.8 · 개발 기간 2026-09-23 (1일)

1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 게임 이름 | 꿈의 탈출 (Dream Escape) |
| 장르 | 웹 브라우저용 익스트랙션 어드벤처 |
| 한 줄 요약 | 등불 하나 메고 어두운 꿈에 들어가, 99초 안에 출구를 찾아 살아 나오면 주운 것이 내 것이 된다 |
| 형태 | HTML 파일 1개 (Canvas 2D, 외부 라이브러리·서버 없음) |
| 플랫폼 | PC·모바일 브라우저 (마우스 / 터치) |
| 저장 | 브라우저 localStorage (금화·룬·기록) |
| 개발 방식 | 대화형 개발 — 요청을 받아 즉시 구현하고 node 스텁 하네스로 검증, 총 8회 반복 |

2. 산출물과 링크

| 산출물 | 설명 |
| --- | --- |
| dream_escape.html | 게임 본체 (약 1,400줄, 모든 설정은 상단 CFG) |
| index.html | 짧은 주소용 리다이렉트 페이지 (게임 본체로 즉시 이동) |
| PRD.md | 제품 요구사항 정의서 |
| GAME_DESIGN.md | 게임기획서 |
| DEV_SUMMARY.md | 이 문서 |

저장소: https://github.com/duros221/dream-escape (public, main)

플레이: https://duros221.github.io/dream-escape/

로컬: C:\Users\USER\claude_community\dream-escape

3. 개발 경과

| 단계 | 요청 | 구현 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 장르·규칙 원안 (등불, 90초, 몬스터 3~5마리, 조우 선택, 장비) | 커서 이동, 등불 확장, 카메라, 어둠 합성, 몬스터 AI(배회·인식·추격), 조우/전투/도망, 보물상자, 탈출구, HUD·미니맵 | 문법 검사 |
| v0.1.1 | 몬스터 외형 12종 + 해골·좀비·50m 거인 | MONSTER_TYPES 15종, 타입별 draw/eyes, 거인은 발만 렌더 | 15종 전부 배회·추격·전투·사망 상태로 240프레임 렌더 |
| v0.1.2 | 약함 65% / 같음 25% / 강함 10% | CFG.TIERS 등급 → 등급 안에서 공격·체력 비율 독립 선택 | 1,140마리 표본 67/23/10% |
| v0.1.3 | 속도 절반, 선택 중 타이머 진행, 등불 3m 시작 | SPEED 3.5, MON_CHASE_MUL 0.5, choice 상태에서 tickTimer | 선택 상태 1초 → 경과 1.00초 |
| v0.1.4 | 도망 시 체력 -2 | FLEE_COST, 0이 되면 실패 처리 | 50→48, 2→0 종료 확인 |
| v0.1.5 | box/map 용어, 몬스터 -20%, 자연 회복, 부활의 샘, 금화, 로비 저장 | BOX/MAP_COLS/MAP_ROWS 3×3, MON_SPAWN_RATE 0.8, 5초 +3 회복, box당 50% 샘, 금화 1~10, localStorage | 40판 평균 28.6마리(기대 28.8), 샘 4.5개, 회복·샘·금화·로비 합산/소실 확인 |
| v0.1.6 | 로비 화면, 룬 5종, 합치기/판매/구매 | 대기 애니메이션(숨쉬기·등불·먼지), 룬 카드 UI, derivedStats, 별도 공격속도 타이머 | 드롭률 20.8%(5,000회), 합치기·판매·구매 수치, 5초 전투 15타 vs 10타 |
| v0.1.7 | 제한 시간 99초 | TIME 99, 메시지 상수화 | 문법 검사 |
| v0.1.8 | 탈출구 목격 시 미니맵 표시, 남은 탈출시간 라벨, 전투 중 체력 바, 반대쪽 연타 도망 | exitSeen 플래그 + 맥동 표시, HUD 라벨·정수 초, drawFoeBar, fleeTap (반대 반원 3회/1.2초) | 목격 판정·유지, 방향 판정, 시간 창 만료, 도망 비용 적용 |
| 배포 | GitHub 업로드, Pages 404 해결 | 저장소 생성·푸시, Pages 활성화, index.html 리다이렉트 | 배포 URL HTTP 200, 제목 태그 확인 |

4. 최종 게임 규칙 요약

목표: 99초 안에 탈출구에 도달. 체력 0 또는 시간 초과면 실패.

공간: box 30m×30m, map = box 3×3 (90m×90m). 탈출구는 시작점에서 45m 이상 떨어진 랜덤 위치, 반경 5m 푸른 발광.

이동: 커서(터치)를 따라 3.5m/s. 조작은 이동과 조우 선택(F/R)만.

빛: 등불 3m 시작, 10초마다 +0.5m. 몬스터 인식 거리 = 등불 × 1.5.

주인공: 체력 50, 공격 10, 0.5초당 1타, 5초마다 체력 +3. 룬 단위로 영구 성장.

몬스터: box당 3~5 × 80%. 크기 0.5~5배(거인 50m 고정), 외형 15종. 등급 약함 65% / 같음 25% / 강함 10%, 공격·체력 비율 10~300%. 배회 0.5m/s, 추격은 항상 주인공보다 느림.

조우: 접촉 시 [맞서 싸운다] / [도망친다]. 선택 중에도 시간 진행. 전투 중 체력 바 표시(공격력은 비공개). 도망은 R키 또는 반대쪽 3연타, 체력 -2.

보상: 처치·보물상자(box당 1) → 금화 1~10 + 갑옷(+10 체력) 또는 무기(+5 공격) + 20% 룬. 부활의 샘(box당 50%)은 체력 100%, 1회용.

익스트랙션: 탈출 성공 시 금화·룬을 로비에 합산, 실패 시 그 판의 것 전부 소실.

로비: 금화·룬·능력치 표시. 같은 룬 3개 합치기 → 1단위 (공격 +1 / 5초당 공격 +1회 / 체력 +1 / 5초당 회복 +0.2 / 이동속도 +1, 기본 20). 룬 판매 5🪙, 100🪙로 랜덤 종류 3개 구매.

5. 기술 구조

단일 파일: HTML + CSS + JS 하나. 외부 요청 없음 → 더블클릭·정적 호스팅 모두 동작.

상태 머신: title(로비) → play → choice → fight → play … → end. 타이머는 play·choice·fight에서 진행.

좌표계: 모든 길이는 미터. S = 캔버스 한 변 / 30 픽셀/m. 카메라는 주인공을 따라가며 map 경계에서 정지.

렌더 순서: 바닥 장식(컬링) → 탈출구 → 샘 → 상자 → 개체(y 정렬) → 어둠 오버레이 → 전투 체력 바 → 떠오르는 글자 → HUD.

어둠 합성: 오프스크린 캔버스에 어둠을 채우고 destination-out으로 등불·출구·떠도는 등불 구멍을 뚫은 뒤 본 캔버스에 덮는다. 그 위에 lighter로 주황 틴트, 인식한 몬스터의 눈은 어둠 위에 다시 그린다.

몬스터 외형: MONSTER_TYPES[] — 각 타입은 name, glow, draw(m,x,y,h,t,cam), eyes(m,x,y,h) (+ bounds, selfLight, giant 옵션). 새 타입은 객체 하나 추가로 끝.

전투: 주인공 타이머(hitInterval = 5/(10+공격속도 단위))와 몬스터 타이머(0.5초)를 분리해 각자 while 루프로 처리.

저장: localStorage["dream-escape-lobby"] = {gold, escapes, runs, runes{5}, units{5}}. 접근 실패 시 try/catch로 무시.

설정: 밸런스는 CFG, 룬은 RUNES, 몬스터는 MONSTER_TYPES에 집중. 문서(GAME_DESIGN.md 14절)와 1:1 대응.

6. 검증 방법

브라우저 없이 개발했기 때문에 두 단계로 확인했다.

문법 검사 — ` 내용을 추출해 node의 new Function(src)`로 파싱.

런타임 스텁 하네스 — document, window, localStorage, Canvas 컨텍스트를 Proxy 스텁으로 대체해 node에서 게임을 실제로 돌린다. startGame → update/draw 수백 프레임 → 상태 강제(인식·전투·도망·사망) → 수치 확인. 매 반영마다 이 하네스로 "터지지 않음 + 수치가 기대와 일치"를 확인했다.

한계: 스텁은 그림이 그려졌는가만 보장하고 어떻게 보이는가는 보장하지 않는다. 몬스터 15종의 실제 외형, 로비 패널 배치는 사용자가 브라우저에서 확인하는 것으로 역할을 나눴다.

7. 배포

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 도구 | git 2.55, GitHub CLI 2.96 (계정 duros221) |
| 저장소 | git init -b main → 첫 커밋 → gh repo create dream-escape --public --source=. --push |
| Pages | gh api -X POST repos/duros221/dream-escape/pages -f source[branch]=main -f source[path]=/ — 저장소 생성만으로는 켜지지 않아 처음 404가 났음 |
| 짧은 주소 | Pages는 index.html을 기본 문서로 쓰므로 dream_escape.html로 넘기는 리다이렉트 index.html을 추가 |
| 재배포 | 수정 후 git add . ; git commit -m "..." ; git push → 30초~1분 뒤 자동 반영 |

8. 설계 결정 및 해석

| 원문 / 상황 | 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| "공격한다 vs 맞서 싸운다" | 맞서 싸운다 vs 도망친다 | 둘 다 싸움이면 선택이 아님 |
| "전체 지도는 화면의 10배" → "box 9개" | 3×3 | 후속 지시 반영 |
| 탈출구 가시성 | 반경 5m 자체 발광 (EXIT_GLOW, 0으로 끌 수 있음) | 등불만으로는 확률적으로 거의 불가능 — 수치 계산 후 결정 |
| 도망의 실효성 | 몬스터 1초 휘청, 항상 주인공보다 느림 | 도망이 선택지가 되게 |
| 룬 소유권 | 금화와 같이 탈출해야 확정 | 장르 규칙에 맞춤 |
| 부활의 샘 | 1회용 (FOUNTAIN_REUSE로 전환) | 무한 회복은 리스크 무력화 |
| 거인 | 크기 규칙 예외 50m, 발 기준 충돌 | 요청 반영 |
| 몬스터 체력 표시 | 조우 시 비공개, 전투 진입 후 표시 | "싸울지"는 도박, "계속 싸울지"는 판단 |
| 파일명 | index.html → dream_escape.html, 리다이렉트 index.html 별도 | 본체는 하나만 유지 |

9. 미결 사항 및 다음 단계

실플레이 데이터로 탈출 성공률 측정 → EXIT_GLOW, SPEED, MON_SPAWN_RATE 재조정

사운드(등불, 인식 경고, 거인 발소리, 타격음) 미구현

몬스터 15종 실제 외형과 로비 패널 배치의 시각 검수

이동속도 룬이 다른 룬보다 체감이 큼 — 룬 가치 균형 검토

로비 초기화 버튼 여부

확장 아이디어: 가짜 출구, 룬 시너지, 일일 시드, box 특성, 몬스터 도감

Ⅱ. PRD (제품 요구사항 정의서)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 1.0 (2026-09-23) |
| 제품 버전 | 프로토타입 v0.1 (dream_escape.html 단일 파일) |
| 장르 | 웹 브라우저용 익스트랙션 어드벤처 (extraction adventure) |
| 플랫폼 | 데스크톱·모바일 브라우저 (Canvas 2D, 외부 의존성 없음) |
| 상태 | 플레이 가능한 프로토타입 완성, 밸런스 조정 중 |

1. 개요

꿈의 탈출은 어두운 꿈 속에 갇힌 주인공이 등불 하나에 의지해 제한 시간 안에 탈출구를 찾아 나가는 웹 게임이다. 한 판(run)은 99초로 짧고, 살아서 나가면 그 판에서 모은 금화와 룬이 "꿈 밖의 로비"에 누적된다. 죽거나 시간이 다 되면 그 판의 수확은 전부 사라진다. 이 "가지고 나가야 내 것" 구조가 익스트랙션 장르의 핵심이며, 로비에서 룬을 합쳐 영구 성장하는 메타 진행이 반복 플레이를 이끈다.

2. 배경과 목표

문제 정의

짧은 시간에 긴장감을 주는 웹 게임은 많지만, "리스크를 안고 수확을 들고 나가는" 판단을 핵심으로 삼은 캐주얼 웹 게임은 드물다.

설치 없이 링크 하나로 열리고, 한 판이 2분 안에 끝나며, 그래도 다음 판을 하게 만드는 진행 요소가 필요하다.

제품 목표

브라우저에서 파일 하나로 즉시 실행되는 완결된 게임 (설치·서버·로그인 없음)

한 판 99초. 매 판 "싸울까, 도망칠까, 더 뒤질까, 지금 나갈까"의 판단이 반복되는 긴장감

로비의 금화·룬 메타 진행으로 반복 플레이 동기 제공

모든 밸런스 수치를 코드 상단 한 곳(CFG)에서 조정 가능

비목표 (이번 범위 밖)

서버 저장, 계정, 리더보드, 멀티플레이

사운드·음악

스토리 컷신, 여러 스테이지/바이옴

인앱 결제

3. 대상 사용자

짧은 세션(1~3분)으로 즐길 수 있는 캐주얼 게임을 원하는 PC·모바일 웹 사용자

로그라이트·익스트랙션 장르(예: 다크 앤 다커, 이스케이프 프롬 타르코프의 핵심 루프)의 "들고 나가기" 재미를 가볍게 경험하고 싶은 사용자

조작이 단순해야 하는 사용자 (마우스 커서 또는 터치 하나로 이동)

4. 핵심 사용자 경험

로비 ──[꿈속으로!]──▶ 꿈 속 99초 ──┬─ 탈출 성공 ──▶ 금화·룬 로비에 합산 ──▶ 로비

└─ 사망/시간초과 ──▶ 이 판 수확 전부 소실 ──▶ 로비

로비: 룬 3개 합치기(영구 스탯↑) · 룬 판매(+5🪙) · 100🪙로 룬 3개 구매

5. 기능 요구사항

5.1 로비 (메타 화면)

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| L-1 | 첫 화면은 로비다. 캔버스 상단에 주인공이 등불을 메고 서 있는 대기 애니메이션(숨쉬기, 등불 흔들림, 먼지)을 보여준다 | 완료 |
| L-2 | 게임 진입은 오직 "꿈속으로! (게임시작)" 버튼(또는 Enter)으로만 가능하다 | 완료 |
| L-3 | 누적 금화, 탈출 횟수/시도 횟수, 룬 반영 후 내 능력(공격력·공격속도·체력·회복·이동속도)을 표시한다 | 완료 |
| L-4 | 룬 5종 카드: 보유 개수, 합친 단위, 효과 설명, 3개 합치기, 1개 판매(+5🪙) 버튼. 조건 미달 시 비활성 | 완료 |
| L-5 | 100🪙 → 같은 종류 룬 3개 구매(종류 랜덤). 금화 부족 시 비활성 | 완료 |
| L-6 | 규칙 설명을 접이식으로 제공한다 | 완료 |
| L-7 | 게임 종료 화면에서 "로비로" 버튼으로 복귀한다 (바로 재시작 불가) | 완료 |
| L-8 | 저장은 브라우저 localStorage(키 dream-escape-lobby)에 하며, 저장 실패 시에도 게임은 동작한다 | 완료 |

5.2 공간과 시간

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| S-1 | 한 화면(box)은 30m×30m. 전체 지도(map)는 box 9개(3×3 = 90m×90m) | 완료 |
| S-2 | 카메라는 주인공을 따라가며 map 경계에서 멈춘다 | 완료 |
| S-3 | 제한 시간 99초. 이동·전투·조우 선택 화면 모두에서 시간이 흐른다 | 완료 |
| S-4 | 탈출구는 매 판 랜덤 위치(시작점에서 45m 이상)에 생성되고 그 판 안에서는 고정 | 완료 |
| S-5 | 탈출구는 반경 5m의 희미한 푸른 빛을 낸다 (EXIT_GLOW, 0이면 등불로만 보임) | 완료 |
| S-6 | 주인공 키 1.7m 기준으로 모든 크기를 미터 단위로 정의한다 | 완료 |

5.3 주인공과 조작

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| P-1 | 주인공은 마우스 커서(터치 위치)를 향해 이동한다. 기본 속도 3.5m/s | 완료 |
| P-2 | 등에 등불을 메고 있다. 밝힘 반경은 3m에서 시작해 10초마다 0.5m 증가 | 완료 |
| P-3 | 기본 체력 50, 기본 공격력 10, 공격 간격 0.5초(5초당 10회), 팔을 휘둘러 공격 | 완료 |
| P-4 | 5초마다 체력 3 회복(최대 체력까지) | 완료 |
| P-5 | 로비의 룬 단위가 시작 스탯에 반영된다 | 완료 |

5.4 몬스터

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| M-1 | box마다 3~5마리를 뽑고 각 마리가 80% 확률로 등장 (평균 3.2마리/box) | 완료 |
| M-2 | 크기는 주인공의 0.5~5배 랜덤. 예외: 장신거인은 키 50m 고정 | 완료 |
| M-3 | 외형 15종(상세는 게임기획서). 외형과 스탯은 무관 | 완료 |
| M-4 | 스탯 등급: 주인공보다 약함 65% / 같음 25% / 강함 10%. 등급 안에서 공격력·체력 비율을 각각 랜덤 선택 (10~300%) | 완료 |
| M-5 | 조우 선택 시점에는 몬스터의 공격력·체력을 표시하지 않는다. 전투에 들어가면 체력 바만 보이고 공격력은 끝까지 비공개 | 완료 |
| M-6 | 등불 반경의 1.5배 거리에서 주인공을 인식하고 돌진. 인식한 몬스터의 눈이 어둠 속에서 빛난다 | 완료 |
| M-7 | 추격 속도는 크기가 클수록 느리고 항상 주인공보다 느리다 | 완료 |
| M-8 | 미인식 상태에서는 자기 box 안을 배회한다 | 완료 |

5.5 조우와 전투

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| C-1 | 접촉 시 게임이 멈추고 맞서 싸운다(F) / 도망친다(R) 선택지가 뜬다. 선택 중에도 타이머는 흐른다 | 완료 |
| C-2 | 전투는 실시간 자동 교환. 주인공은 자기 공격 간격으로, 몬스터는 0.5초 간격으로 때린다 | 완료 |
| C-3 | 전투 중에도 R키, 또는 몬스터 반대쪽을 1.2초 안에 3번 클릭해서 도망칠 수 있다 | 완료 |
| C-4 | 도망치면 체력 -2, 몬스터는 1초 휘청, 주인공은 1.3초 재조우 면제 | 완료 |
| C-5 | 체력 0 → 즉시 실패 | 완료 |

5.6 보상과 수집

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| R-1 | 몬스터 처치 또는 보물상자(box당 1개) 개봉 시: 금화 1~10 + 갑옷(최대 체력 +10) 또는 무기(공격력 +5) 중 하나 + 20% 확률로 룬 1개 | 완료 |
| R-2 | 룬 5종: 공격룬, 공격속도룬, 체력룬, 체력회복룬, 이동속도룬. 종류는 랜덤 | 완료 |
| R-3 | 부활의 샘: box당 50% 확률로 존재. 닿으면 체력 100% 회복, 1회용 (FOUNTAIN_REUSE로 변경 가능) | 완료 |
| R-4 | 탈출 성공 시 금화·룬을 로비에 합산. 실패 시 이 판의 금화·룬 전부 소실(로비 보유분은 유지) | 완료 |
| R-5 | 결과 화면에 획득/소실한 금화·룬, 처치 수, 장비, 최종 스탯을 표시 | 완료 |

5.7 룬 성장

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| G-1 | 같은 룬 3개 합치기 → 해당 스탯 1단위 증가 | 완료 |
| G-2 | 단위 효과: 공격 +1 / 5초당 공격 +1회 / 체력 +1 / 5초당 회복 +0.2 / 이동속도 +1 (기본 속도 = 20단위) | 완료 |
| G-3 | 룬 판매 개당 5🪙, 100🪙로 랜덤 종류 3개 구매 | 완료 |

5.8 UI/HUD

| ID | 요구사항 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| U-1 | HUD: 남은 시간(15초 미만 붉게 점멸), 체력 바, 공격력, 장비 수, 등불 반경과 다음 확장까지 시간, 금화 | 완료 |
| U-2 | 미니맵(3×3): 방문한 box, 열어본 보물상자, 사용한 샘. 탈출구는 한 번 화면에 들어온 뒤부터 빛나는 표시로 계속 보임 | 완료 |
| U-5 | 좌상단 시간은 "남은 탈출시간" 라벨과 정수 초로 표시 | 완료 |
| U-3 | 획득·피격·회복 수치가 머리 위에 떠오르고, 이벤트 알림이 상단에 토스트로 뜬다 | 완료 |
| U-4 | 정방형 캔버스가 창의 짧은 변에 맞춰 크기 조정된다. 모바일 터치 지원 | 완료 |

6. 비기능 요구사항

| 영역 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 배포 | HTML 파일 하나. 외부 라이브러리·폰트·네트워크 요청 없음. 더블클릭 또는 정적 호스팅으로 실행 |
| 성능 | 60fps 목표. 장식물 컬링, 화면 밖 몬스터 그리기 생략. 어둠은 오프스크린 캔버스 1장으로 합성 |
| 해상도 | devicePixelRatio 최대 2까지 반영. 400px 폰 화면에서도 HUD 글자 크기 자동 조정 |
| 저장 | localStorage. 접근 실패(사생활 모드 등) 시 try/catch로 무시하고 게임은 정상 동작 |
| 조정 용이성 | 모든 밸런스 상수는 CFG 객체, 룬 정의는 RUNES, 몬스터 외형은 MONSTER_TYPES에 모아 둔다 |
| 접근성 | 키보드 대체 입력(F/R/Enter). 색만으로 정보를 전달하지 않도록 수치·문구 병기 |

7. 성공 지표 (프로토타입 단계)

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 첫 판 이탈 없이 완주(성공 또는 실패) | 90% 이상 |
| 평균 판당 플레이 시간 | 60~99초 |
| 첫 세션 내 재도전 횟수 | 3판 이상 |
| 탈출 성공률 (룬 없음 기준) | 20~35% — 너무 높으면 map 확대, 너무 낮으면 EXIT_GLOW·속도 조정 |
| 룬 합치기 첫 달성까지 판 수 | 5판 이내 |

8. 설계상 결정 사항 (해석이 필요했던 규칙)

| 원문 규칙 | 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| "공격한다 vs 맞서 싸운다" | 맞서 싸운다 vs 도망친다 | 두 선택이 모두 "싸움"이면 선택의 의미가 없음 |
| "전체 지도는 화면의 10배" → 이후 "map은 box 9개" | 3×3 box | 사용자 후속 지시 반영. 이전 5×2(10장) 구조에서 변경 |
| 탈출구 가시성 | 반경 5m 자체 발광 | 3m 등불만으로 8,100㎡를 99초에 뒤지는 것은 확률적으로 거의 불가능. EXIT_GLOW=0으로 원문 그대로 되돌릴 수 있음 |
| 도망 후 몬스터 | 1초 휘청, 항상 주인공보다 느림 | 도망이 실질적 선택지가 되게 함 |
| 룬의 소유권 | 금화와 동일(성공 시만 확정) | 원문에 명시가 없어 "가지고 나가야 내 것"이라는 장르 규칙에 맞춤 |
| 부활의 샘 재사용 | 1회용 | 무한 회복은 전투 리스크를 무력화. 설정으로 전환 가능 |
| 장신거인 크기 | 크기 랜덤 규칙의 예외로 50m 고정 | 사용자 요청. 접촉 판정은 발 크기(반경 2.2m) 기준 |

9. 버전 이력

| 단계 | 변경 |
| --- | --- |
| v0.1.0 | 초기 프로토타입: 이동·등불·몬스터·조우/전투·장비·탈출 |
| v0.1.1 | 몬스터 외형 12종 + 해골·좀비·장신거인 추가 = 15종 |
| v0.1.2 | 스탯 등급 65/25/10 |
| v0.1.3 | 이동속도 절반, 선택 화면에서도 타이머 진행, 등불 3m 시작 |
| v0.1.4 | 도망 시 체력 -2 |
| v0.1.5 | box/map 용어 정리(3×3), 몬스터 20% 감소, 자연 회복, 부활의 샘, 금화, 로비 저장 |
| v0.1.6 | 로비 화면(대기 애니메이션), 룬 5종·합치기·판매·구매, 별도 공격속도 타이머 |
| v0.1.7 | 제한 시간 99초 |
| v0.1.8 | 탈출구 목격 시 미니맵 표시, "남은 탈출시간" 라벨, 전투 중 몬스터 체력 바, 반대쪽 연타로 도망 |

10. 미결 사항 / 다음 단계

☐ 실제 플레이 데이터로 탈출 성공률 측정 후 EXIT_GLOW, SPEED, MON_SPAWN_RATE 재조정

☐ 사운드(등불 소리, 몬스터 인식 경고, 전투 타격음) — 긴장감의 핵심 요소이나 현재 미구현

☐ 로비 초기화 버튼 여부

☐ 모바일 실기기에서 로비 패널 높이·캐릭터 위치 검수

☐ 룬 인플레이션 검토: 이동속도 룬이 다른 룬보다 체감 효과가 큼 (기본 20단위 기준 +5%/단위)

☐ 아트: 몬스터 15종의 실제 렌더링 품질 확인 (현재는 코드 검사만 통과)

11. 관련 문서

게임기획서: GAME_DESIGN.md

개발 정리: DEV_SUMMARY.md (경과·기술 구조·검증·배포)

통합 Word 문서: DreamEscape_개발정리.docx (build_docx.py로 세 문서에서 생성)

실행 파일: dream_escape.html (모든 수치는 파일 상단 CFG)

리다이렉트: index.html (GitHub Pages 짧은 주소용, 게임 본체로 이동)

저장소: https://github.com/duros221/dream-escape · 플레이: https://duros221.github.io/dream-escape/

Ⅲ. 게임기획서

버전 1.0 · 2026-09-23 · 대상 빌드: dream_escape.html v0.1.8

이 문서는 "무엇을, 왜, 어떤 수치로" 만들었는지를 다룬다. 요구사항 목록과 우선순위는 PRD.md를 본다.

1. 컨셉

한 줄 요약: 등불 하나 메고 어두운 꿈에 들어가, 99초 안에 출구를 찾아 살아 나오면 그동안 주운 것이 내 것이 된다.

핵심 감정: 어둠에 대한 불안 → 붉은 눈이 떠오르는 순간의 공포 → "싸울까 도망칠까"의 짧은 결단 → 출구의 푸른 빛을 본 안도 → 살아 나왔을 때의 성취.

장르: 익스트랙션 어드벤처. 로그라이트 요소(매 판 랜덤, 사망 시 손실)와 메타 진행(로비의 룬)이 결합된다.

세 가지 기둥

어둠이 정보다 — 볼 수 있는 것은 등불 반경만. 시간이 지나면 밝아지지만 그만큼 시간은 줄어든다.

모르는 상대와의 도박 — 몬스터의 힘은 겉모습으로 알 수 없다. 65%는 약하지만 10%는 나를 1초 안에 죽인다.

들고 나가야 내 것 — 금화·룬은 탈출해야 확정된다. 욕심과 안전의 줄다리기.

2. 세계관과 톤

주인공은 이유 모를 어두운 꿈에 갇혔다. 꿈 밖(로비)에서는 조용히 서서 다음 꿈을 기다린다.

꿈의 바닥은 자줏빛 어둠. 돌, 마른 풀, 뼈, 룬 문양, 검은 웅덩이, 죽은 나무가 흩어져 있다.

몬스터는 "악몽"의 형상 — 그림자, 유령, 눈알, 뒤집힌 인형, 얼굴 없는 신사, 하늘을 가린 거인의 발.

색 언어: 따뜻한 주황 = 나의 등불, 붉은 눈 = 나를 본 적, 푸른 빛 = 출구·샘(안전), 초록 등불 = 함정(떠도는 등불), 금색 = 보물.

3. 핵심 루프

┌─────────── 로비 ───────────┐

│ 금화·룬 확인 → 룬 합치기/판매/구매 → [꿈속으로!] │

└──────────────┬─────────────┘

▼

┌─────────── 꿈 속 (99초) ───────────┐

│ 커서로 이동 → 등불로 주변 탐색            │

│   ├ 보물상자 발견 → 개봉(금화·장비·룬?)     │

│   ├ 부활의 샘 발견 → 체력 100%             │

│   ├ 몬스터 조우 → 싸운다 / 도망친다(-2)      │

│   │     └ 처치 → 금화·장비·룬?              │

│   └ 출구 발견 → 진입                       │

└──────────────┬─────────────┘

┌───────┴────────┐

탈출 성공          실패(사망/시간초과)

수확 → 로비 합산     수확 전부 소실

한 판은 최대 99초. 로비 체류는 자유. 목표 플레이 리듬은 "한 판 하고 룬 카드 한 번 보고 다시".

4. 조작

| 입력 | 동작 |
| --- | --- |
| 마우스 이동 / 터치 | 주인공이 커서(터치 지점)를 향해 이동. 캔버스 밖으로 나가면 멈춤 |
| F | 조우 시 맞서 싸운다 |
| R | 조우 시 또는 전투 중 도망친다 |
| Enter | 로비에서 게임 시작 / 결과 화면에서 로비로 |
| 버튼 클릭 | 위와 동일한 기능의 화면 버튼 |

이동 외의 조작은 조우 선택 두 가지뿐이다. 조작 난이도를 없애고 판단에 집중시킨다.

5. 공간

5.1 단위

모든 길이는 미터. 주인공 키 1.7m가 기준. 화면에서 1m = 캔버스 한 변 / 30 픽셀.

5.2 box와 map

box: 한 화면에 보이는 30m×30m 영역. 몬스터·보물상자·샘의 배치 단위.

map: box 3×3 = 90m×90m. 매 판 새로 생성.

카메라는 주인공(정확히는 주인공 몸 중심)을 화면 중앙에 두고 따라가며, map 경계에서는 멈춘다.

5.3 배치 규칙 (매 판 랜덤)

| 요소 | 개수 | 배치 조건 |
| --- | --- | --- |
| 시작 위치 | 1 | map 안 랜덤(가장자리 4m 제외) |
| 탈출구 | 1 | 시작점에서 45m 이상 |
| 보물상자 | box당 1 | 시작점 4m 이상, 출구 3m 이상 |
| 부활의 샘 | box당 50% 확률로 1 | 시작점 4m, 출구 3m, 상자 3m 이상 |
| 몬스터 | box당 3~5 뽑고 각 80% 등장 | 시작점 10m 이상 |
| 바닥 장식 | 면적 × 0.16개 (약 1,300개) | 자유. 충돌 없음 |

지형 장애물은 없다. 어둠 자체가 미로 역할을 한다.

6. 시간과 빛

| 요소 | 값 |
| --- | --- |
| 제한 시간 | 99초. 이동·전투·조우 선택 중 모두 진행 |
| 등불 시작 반경 | 3m (등불은 주인공 등에 있고 빛의 중심은 몸통) |
| 등불 확장 | 10초마다 +0.5m → 99초 시점 7.5m |
| 등불 연출 | 미세한 깜빡임(flicker), 따뜻한 주황 틴트 |
| 탈출구 발광 | 반경 5m, 푸른색, 느리게 맥동. 어둠을 뚫고 보인다 |
| 떠도는 등불(몬스터) | 반경 ≈ 키×0.9, 초록색. 출구와 헷갈리게 하는 함정 |

설계 의도: 초반은 좁고 위험을 모른 채 움직이고, 후반은 넓게 보이지만 시간이 없다. 등불이 넓어지면 몬스터 인식 거리(1.5배)도 같이 넓어져 후반이 더 위험해진다.

7. 주인공

| 스탯 | 기본값 | 변동 |
| --- | --- | --- |
| 체력 | 50 | 갑옷 +10/개(판 내), 체력룬 +1/단위(영구) |
| 공격력 | 10 | 무기 +5/개(판 내), 공격룬 +1/단위(영구) |
| 공격 간격 | 0.5초 (5초당 10회) | 공격속도룬: 5초당 +1회/단위 → 간격 = 5/(10+단위) |
| 이동 속도 | 3.5 m/s (= 20단위) | 이동속도룬 +1단위 → ×(20+단위)/20 |
| 자연 회복 | 5초마다 +3 | 체력회복룬 +0.2/단위 |
| 충돌 반경 | 0.35m | — |

연출: 걸을 때 다리·팔이 번갈아 움직이고 몸이 살짝 튄다. 공격 시 팔을 크게 휘두르며 잔상 호가 그려진다. 피격 시 몸이 붉어진다. 재조우 면제 중에는 반투명 점멸. 갑옷을 얻으면 어깨 판, 무기를 얻으면 손에 칼날(개수만큼 길어짐).

8. 몬스터

8.1 생성

크기 배율 0.5~5 (키 0.85~8.5m). 충돌 반경 = 키×0.3.

장신거인만 예외: 키 50m 고정, 화면에는 발과 정강이만. 충돌 반경 2.2m(발).

외형 15종 중 균등 랜덤. 외형·크기와 스탯은 서로 독립 — 작은 것이 강할 수 있다.

8.2 스탯 등급 (플레이어에게 비공개)

| 등급 | 확률 | 공격력·체력 비율 (각각 독립 선택) |
| --- | --- | --- |
| 약함 | 65% | 10 / 25 / 50 / 75% |
| 같음 | 25% | 100% |
| 강함 | 10% | 125 / 150 / 200 / 250 / 300% |

기준: 주인공 기본 공격력 10, 체력 50. 룬으로 성장하면 상대적으로 약해진다(의도된 성장 체감).

8.3 AI 상태

배회(자기 box 안 랜덤 지점, 0.5m/s, 도착 후 0.5~2.5초 대기)

│ 주인공까지의 거리(몸 가장자리 기준) ≤ 등불 반경 × 1.5

▼

인식("!" 표시, 눈이 붉게 빛남, 어둠 속에서도 눈은 보임)

│ 추격: 속도 = (5.6 − 0.35 × 크기배율) × 0.5  → 0.85m 짜리 2.7m/s, 8.5m 짜리 1.9m/s, 거인 2.1m/s

│ 항상 주인공(3.5m/s)보다 느리다

├ 거리 > 인식거리 + 10m → 배회로 복귀

▼

접촉(충돌 반경 겹침, 주인공 면제 중 아님, 휘청 중 아님) → 조우 선택

8.4 외형 15종

| # | 이름 | 실루엣·특징 | 눈(어둠 속 빛) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 그림자 덩이 | 울렁이는 타원 덩어리, 아래 촉수 5개 | 붉은 눈 2개 |
| 2 | 누더기 유령 | 둥근 머리, 찢어진 천 밑단, 바닥에서 떠서 부유 | 세로로 긴 눈 2개 |
| 3 | 거미 그림자 | 낮고 넓은 몸, 관절 다리 8개 | 작은 눈 6개 뭉침 |
| 4 | 기어오는 손 | 손바닥 몸통, 손가락 5개로 기어감, 긴 손톱 | 손바닥 가운데 눈 1개 |
| 5 | 흐느끼는 얼굴 | 몸 없는 둥근 얼굴, 처진 눈, 눈물, 벌어진 입 | 눈 2개 |
| 6 | 눈알 무리 | 눈알 8개가 뭉친 구체. 인식 시 모든 눈동자가 주인공을 향함 | 눈알 전부 |
| 7 | 입 벌린 구멍 | 평소엔 납작한 웅덩이. 인식 시 이빨 12개 달린 아가리로 벌어짐 | 없음(입 속 붉은 빛) |
| 8 | 가시 고슴도치 | 둥근 몸에 가시 14개, 숨 쉬듯 늘고 줆 | 눈 2개 |
| 9 | 뼈다귀 사슴 | 가는 다리 4개, 갈비뼈, 뿔가지. 다리가 꺾이며 걸음 | 안와 속 붉은 점 2개 |
| 10 | 떠도는 등불 | 검은 연기 몸통에 초록 램프. 어둠 속에서도 보임 | 초록 불꽃 1개 |
| 11 | 키 큰 신사 | 가늘고 긴 검은 정장, 흰 셔츠, 무릎 아래까지 오는 팔. 얼굴 없음 | 인식 시 하얀 균열 2개 |
| 12 | 뒤집힌 아이 | 거꾸로 선 인형, 팔로 걸음, 단추(X) 눈. 인식 시 머리가 돌아감 | X 눈 2개 |
| 13 | 걸어다니는 해골 | 두개골·갈비뼈·골반, 팔다리를 꺾으며 걸음 | 안와 속 붉은 점 2개 |
| 14 | 기어다니는 좀비 | 엎드려 팔을 번갈아 뻗으며 기어옴, 다리는 질질. 크기 = 몸길이 | 노란 눈 2개 |
| 15 | 장신거인 | 키 50m. 발(길이 7.5m)과 정강이 기둥만 보임. 걸을 때 발이 들리고 내려찍는 먼지 파문 | 없음 — 경고 없이 밟혀 옴 |

연출 공통: 등불 안에서만 몸이 보인다. 어둠 속에서는 인식한 몬스터의 눈(과 떠도는 등불)만 빛난다. 피격 시 몸이 하얗게 번쩍, 사망 시 0.6초 페이드.

9. 조우와 전투

9.1 조우

접촉 즉시 월드가 멈추고 하단에 선택 패널이 뜬다.

집채만 한 걸어다니는 해골(약 6.3m)이(가) 덮쳐온다! 공격력도 체력도 알 수 없다.

[⚔ 맞서 싸운다 (F)] [🏃 도망친다 (R)]

크기 표현: 작은(<0.8배) / 사람만 한(<1.4) / 거대한(<2.5) / 집채만 한(<10) / 하늘을 가린(거인). 선택 중에도 타이머는 흐른다. 망설임이 곧 비용이다.

9.2 전투 (실시간 자동 교환)

주인공: 자기 공격 간격마다 공격력만큼 타격(첫 타는 곧바로). 팔 휘두르기 애니메이션, 몬스터 위에 -N 표시.

몬스터: 0.5초마다 자기 공격력만큼 타격. 주인공 위에 -N 표시.

두 타이머는 독립. 공격속도룬 5단위면 5초에 15타 vs 몬스터 10타.

전투에 들어가면 몬스터 머리 위에 체력 바(현재/최대)가 보인다. 공격력은 끝까지 비공개 — "얼마나 더 때려야 하는지"는 알지만 "한 방에 얼마나 맞는지"는 첫 타를 맞아야 안다.

전투 중 자연 회복은 계속된다.

전투 중 도망 두 가지: R키, 또는 몬스터 반대쪽을 1.2초 안에 3번 클릭(연타). 몬스터 쪽을 누르면 "반대쪽으로!" 안내만 뜨고 카운트되지 않는다. 패널에 ○○○ → ●●○ 진행 표시.

9.3 도망

체력 -2 (이걸로 0이 되면 "도망치다 지쳐 쓰러졌다" 실패)

몬스터 1.0초 휘청(정지), 주인공 1.3초 재조우 면제

몬스터는 계속 추격하지만 항상 느리므로 멀어질 수 있다. 다시 닿으면 다시 선택.

9.4 처치

금화 1~10, 갑옷/무기 50:50, 룬 20%. 처치 직후 0.5초 면제.

10. 보상 경제

10.1 판 안에서 (탈출해야 확정)

| 출처 | 금화 | 장비 | 룬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 몬스터 처치 | 1~10 | 갑옷(+10 최대체력, 즉시 +10 회복) 또는 무기(+5 공격) | 20% |
| 보물상자 (box당 1) | 1~10 | 동일 | 20% |
| 부활의 샘 (box당 50%) | — | — | — (체력 100%, 1회용) |

장비는 그 판에서만 유효하다. 다음 판은 다시 기본 스탯(+룬).

10.2 로비 (영구)

| 행동 | 비용 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 룬 3개 합치기 | 같은 룬 3개 | 해당 스탯 1단위 ↑ (영구) |
| 룬 판매 | 룬 1개 | +5🪙 |
| 룬 묶음 구매 | 100🪙 | 랜덤 종류 3개 (= 바로 1단위 가능) |

룬 5종과 단위 효과

| 룬 | 색 | 1단위 효과 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚔ 공격룬 | 주황 | 공격 +1 | 기본 10 |
| ⚡ 공격속도룬 | 노랑 | 5초당 공격 +1회 | 기본 10회 (0.5초 간격) |
| ♥ 체력룬 | 붉은 분홍 | 체력 +1 | 기본 50 |
| ✚ 체력회복룬 | 초록 | 5초당 회복 +0.2 | 기본 3.0 |
| ➤ 이동속도룬 | 파랑 | 이동속도 +1 | 기본 20단위 = 3.5m/s, +1단위 = +5% |

경제 감각: 성공 한 판에 금화 약 10~40. 룬 하나는 판매 5🪙지만 구매는 3개에 100🪙(개당 33🪙). 파는 것보다 모아 합치는 게 이득이 되도록 설계. 룬 1단위 달성까지 기대 판 수 ≈ 5판 이내.

10.3 손실

사망 또는 시간 초과 → 그 판의 금화·룬·장비 전부 소실. 로비 보유분은 그대로. 결과 화면에 소실 내역을 취소선으로 보여 준다.

11. 로비

화면 상단: 어두운 공간에 주인공이 서 있다. 숨 쉬듯 몸이 오르내리고, 등불이 흔들리며 주황빛 원을 만들고, 먼지가 떠다닌다. 체력룬/공격룬 단위가 있으면 갑옷·무기가 보인다. 아래 문구 "꿈 밖에서 기다리는 중…".

하단 패널 (스크롤 가능):

제목 + 기록("탈출 3회 / 7회 시도")

🪙 금화 · [🪙 100 → 룬 3개] · [꿈속으로! (게임시작)]

내 능력 — 공격력 · 5초당 공격 횟수 · 체력 · 5초당 회복 · 이동속도

룬 카드 5장: 보유 n개 · 합친 단위 u · 효과 → 현재 수치 · [3개 합치기] [1개 판매 +5🪙]

꿈의 규칙 (접이식)

저장: localStorage["dream-escape-lobby"] = {gold, escapes, runs, runes{5}, units{5}}

12. HUD와 피드백

| 위치 | 내용 |
| --- | --- |
| 좌상단 패널 | 남은 시간(큼, 15초 미만 붉게 점멸) · 체력 바(수치 병기, 30% 미만 색 변화) · 공격력 🛡n 🗡n · 등불 반경과 다음 확장까지 초 · 🪙 금화 |
| 우상단 미니맵 | 3×3 격자. 방문 box 밝게, 열린 상자 금색 점, 사용한 샘 파란 점, 나 = 주황 점. 출구는 표시하지 않음 |
| 상단 중앙 토스트 | "등불이 밝아졌다", "비밀금고: 갑옷 획득! 체력 +10 · 금화 +7", "⚡ 공격속도룬을 손에 넣었다" 등 2.4초 |
| 월드 위 떠오르는 글자 | -12(피격, 붉음) -10(내 타격, 노랑) +3(회복, 초록) 🪙 +7 🛡 +10 !(인식) 휘청(도망) |
| 하단 조우 패널 | 상대 묘사 + [맞서 싸운다] [도망친다]. 전투 중엔 "전투 중… 공격력은 알 수 없다 / 반대쪽 3번 클릭 ○○○" + [도망친다] |
| 전투 중 몬스터 위 | 체력 바 + 현재 / 최대 수치. 30% 미만이면 주황색 |
| 우상단 미니맵 | 탈출구를 한 번 본 뒤에는 청록색으로 맥동하는 표시가 계속 남는다 |
| 결과 화면 | 성공: "탈출 성공!"(청록) / 실패: "꿈에 삼켜졌다"(붉음) + 이유 · 금화·룬 확정/소실 · 시간 · 처치 · 장비 · 최종 스탯 · [로비로] |

13. 아트 디렉션 (코드 드로잉)

모든 그림은 Canvas 2D 벡터 드로잉. 외부 이미지 없음.

팔레트: 바닥 #18121f, 어둠 rgba(3,2,7,.985), 등불 #ffd98a/#ffb347, 위험 #ff3b4d, 안전 #7fc4ff, 보물 #d9ac52, 함정 #7dffb0.

어둠 합성: 오프스크린 캔버스에 어둠을 채우고 destination-out으로 등불·출구·떠도는 등불 구멍을 뚫은 뒤 본 캔버스에 덮는다. 그 위에 lighter로 주황 틴트, 그 위에 빛나는 눈.

몬스터 테두리는 개체별 랜덤 색조(hue 250~320)의 얇은 림라이트로 어둠과 구분.

깊이: 발 위치 y 기준으로 정렬해 앞뒤가 겹친다.

14. 밸런스 수치표 (`CFG`)

| 키 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| BOX | 30 | box 한 변(m) |
| MAP_COLS / MAP_ROWS | 3 / 3 | map 구성 |
| TIME | 99 | 제한 시간(초) |
| PLAYER_H / PLAYER_R | 1.7 / 0.35 | 주인공 키, 충돌 반경 |
| SPEED | 3.5 | 주인공 속도(m/s) = 20단위 |
| MON_CHASE_MUL | 0.5 | 몬스터 추격 속도 배율 |
| LIGHT0 / LIGHT_STEP / LIGHT_EVERY | 3 / 0.5 / 10 | 등불 시작·증가량·주기 |
| DETECT_MUL | 1.5 | 인식 거리 = 등불 × 1.5 |
| HP0 / ATK0 / HIT_INTERVAL | 50 / 10 / 0.5 | 기본 체력·공격·간격 |
| TIERS | 65/25/10% | 약함/같음/강함, 각 비율 목록 |
| MON_MIN / MON_MAX / MON_SPAWN_RATE | 3 / 5 / 0.8 | box당 몬스터 |
| MON_SIZE_MIN / MON_SIZE_MAX | 0.5 / 5 | 크기 배율 |
| MON_WANDER | 0.5 | 배회 속도 |
| ARMOR_HP / WEAPON_ATK | 10 / 5 | 장비 효과 |
| FLEE_COST | 2 | 도망 체력 비용 |
| FLEE_TAPS / FLEE_TAP_WINDOW | 3 / 1.2 | 연타 도망: 횟수, 시간 창(초) |
| EXIT_MIN_DIST / EXIT_GLOW | 45 / 5 | 출구 최소 거리, 자체 발광 반경(0=끔) |
| GIANT_H | 50 | 장신거인 키 |
| REGEN_HP / REGEN_EVERY | 3 / 5 | 자연 회복 |
| FOUNTAIN_P / FOUNTAIN_REUSE | 0.5 / false | 부활의 샘 |
| COIN_MIN / COIN_MAX | 1 / 10 | 금화 |
| RUNE_DROP / RUNE_SELL | 0.2 / 5 | 룬 확률, 판매가 |
| RUNE_PACK_COST / RUNE_PACK_SIZE | 100 / 3 | 룬 구매 |
| SPEED_UNITS | 20 | 이동속도 룬 기준 단위 |

15. 밸런스 노트

탐색 예산: 3.5m/s × 99초 = 최대 346m. map 대각선 127m. 출구는 45m 이상 떨어져 있으므로 방향만 맞으면 15초, 헤매면 실패. 출구 발광 5m가 "근처를 지나쳤을 때" 구해 주는 안전장치.

전투 기대치: 약함 65% 중 체력 10~25%(5~12.5)는 1~2타 처치. 강함 10% 중 공격 300%(30/0.5초)는 체력 50 기준 1초 사망. "대부분 이기지만 가끔 즉사" — 도망(-2)이 보험이 되는 구조.

후반 위험 증가: 등불 7.5m 시점 인식 거리 11m. 화면(30m)의 1/3 거리에서 들킨다.

룬 체감: 이동속도 1단위 +5%가 가장 즉각적. 공격속도는 5단위(15회/5초)부터 확실히 체감. 체력 +1은 약하므로 체력룬은 판매 후보 — 의도된 "가치 차이".

알려진 우려: 장신거인은 경고가 없어 이론상 불공정. 대신 속도 2.1m/s로 매우 느리고 발 크기가 커서 등불 안에 먼저 들어온다.

16. 확장 아이디어 (미구현)

사운드: 등불 타는 소리, 인식 시 저음 경고, 거인 발소리(거리 비례), 출구의 종소리

출구 여러 개 중 하나만 진짜(가짜 출구 = 함정) — 떠도는 등불의 확장

룬 시너지(예: 회복+체력 세트 효과), 룬 등급

일일 시드(모두 같은 map), 기록 공유용 결과 카드

box 특성(물에 잠긴 box: 느려짐, 거울 box: 몬스터 2배)

몬스터 처치 도감(외형 15종 수집)